**16 апреля 2019 года** в Мажилисе Парламента Республики Казахстан состоялось заседание Комиссии при Фракции партии «Nur Otan»в Мажилисе Парламента Республики Казахстан по контролю за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и Программы жилищного строительства «Нұрлы жер»,по направлению«Развитие социальной инфраструктуры».

В соответствии сПовесткой дня заседания рассмотрены следующие вопросы:

 1) **«**Об итогах пообъектного мониторинга реализации ГПИР «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы через систему партийного контроля» *(на основе информации Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также региональных филиалов партии).*

2) Отчет Министерства образования и науки и Министерства национальной экономики Республики Казахстан: «Об определении перечня школ в регионах, испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с трёхсменными и аварийными школами, с выделением на их строительство дополнительно из республиканского бюджета на 2019-2021 годы 50 млрд.тенге».

 В работе заседания Комиссии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента – члены Комиссии, представители министерств образования и науки, национальной экономики Республики Казахстан, Центрального аппарата партии «Nur Otan».

 С докладами выступили депутаты Мажилиса Парламента – члены Комиссии Казанцев П.О., Мәкен Б.М., вице-министр образования и науки Республики Казахстан Асылова Б.А., директор Департамента регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан Жамбайбек Д.К.

С начала реализации ГПИР «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы на контроле депутатского корпуса по направлению «строительство объектов образования» находились вопросы строительства 156 школ на сумму 134 млрд. тенге.

По итогам 3-х лет введено 108 школ. Финансирование и строительство остальных 48 школ перешли на 2018-2019 годы.

Из них 10 объектов, полностью профинансированные в 2017 году, были введены в течение 2018 года.

1 школа в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области не была введена в связи с судебными разбирательствами. Планируется ввести объект в текущем году в рамках местного бюджета.

На завершение остальных 37 объектов в 2018 году из средств республиканского бюджета выделено 18 млрд. тенге. По итогам года введен 31 объект.

Не введена школа на 300 мест в городе Темиртау в связи с несвоевременной поставкой оборудования. Планируется ввести в текущем году в рамках местного бюджета.

В 2019 году из средств республиканского бюджета выделено 3,2 млрд. тенге на завершение строительства 5 школ *(1 в Акмолинской, 2 в Актюбинской, 1 в ВКО, 1 в городе Нур-Султан).*

Все данные объекты будут введены до конца текущего года.

В целом, в результате реализации Программы введены 149 объектов среднего образования, создавших 82 тысячи новых ученических мест. Финансирование строительства школ позволило ликвидировать 119 трехсменных школ и 30 аварийных школ.

На дополнительно выделенные 50 млрд. тенге предусмотрено строительство 40 объектов: 20 направлены на решение проблемы трехсменного обучения, 6 для ликвидации аварийных школ и 14 для устранения дефицита ученических мест.

Наибольшее количество школ было поддержано в городах Нур-Султан и Шымкент, испытывающих большой поток положительной внутренней миграции, а также в Туркестанской, Мангистауской и Атырауской областях, имеющих большое количество трехсменных и дефицитных школ, подлежащих финансированию из республиканского бюджета.

В 2019 году планируется финансирование 38 объектов на 26 млрд.тенге, из них за 3 месяца текущего года перечислен 1,1 млрд. тенге. Средства освоены в полном объеме. Остальные средства будут перечислены в соответствии с заявками акиматов.

 По итогам обсуждения выработаны рекомендации Комиссии, которые будут направлены в Правительство РК для принятия соответствующих мер.

 Работа Комиссии по контролю реализации ГПИР «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы будет продолжена в рамках поручения Правительству РК о продлении действия Программы до 2025 года, данном Елбасы в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года.