Депутаты-нуротановцы ознакомились с реконструкцией автодороги Щучинск – Зеренда

30 мая 2019 года состоялось  выездное заседание в Акмолинской области Комиссии при фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе. Комиссия, возглавляемая председателем Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Г.Щегельским ознакомилась с работой участке автодороги Щучинск-Зеренда. Этот путь является связным звеном двух курортных зон и на своем протяжении объединяет поселки Златополье, Савинка, Веденовка, М. Габдуллина и Серафимовку.

О ходе реконструкции автодороги депутатам доложил директор Акмолинского областного филиала АО «НК Казавтожол» Т.Абудллин.

«Автотрасса прокладывается на протяжении 80 км с общей стоимостью проекта 15 млрд.тенге (до 2019 года освоено 11,7 млрд. тенге). Генеральный подрядчик ТОО «Казахдорстрой». Автор проекта - проектный институт «Семдорпроект», технический надзор ТОО «Ирмаст». Срок реализации   2017-2019 гг. На реализации проекта задействовано 423 человек и 207 единиц дорожно-строительной техники», - отметил директор областного филиала.

Заместитель акима Акмолинской области М.Игали рассказал мажилисменам о реализуемых проектах в сфере туризма в регионе. И подробно остановился на реализуемых туристических проектах в Зерендинском и Бурабайском районах.

Давая пояснения депутатам, докладчики сообщили, что реконструкция разделена на три участка. Предусмотрены строительство 63 водопропускных труб, двух площадок отдыха, установка 4 автобусных павильонов, устройство 15 км снегозадерживающих заборов и 14 км барьерного ограждения, освещение и светофорный перекресток в Зеренде, а также в   п.М.Габдуллина и Серафимовка. Проектом предусмотрена реконструкция ДЭУ-73 в Зеренде и ДЭУ-5 в Щучинске. Реконструкция предусмотрена на участке II и III технической категории с двухполосным движением с асфальтобетонным покрытием.

Депутатов Г.Щегельского, А.Сапарову, П.Шарапаева, Г.Шиповских интересовали вопросы сроков завершения проекта, качества строительства дорог, организации работы пункта взимания платы, придорожного сервиса, съездов для удобства жителей населенных пунктов, водопропускной способности, автобусных павильонов, площадок для отдыха автомобилистов, снегозащитных и барьерных ограждений.

Отвечая на депутатские вопросы, докладчики отметили, что в 2019 году дорожникам предстоит выполнить работы по устройству: 16 км нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, 32,4 км верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, а также завершить работы по реконструкции ДЭУ-5 в Щучинске и ДЭУ-73 в Зеренде.

По данным подрядчиков, дорожно-строительные материалы заготовлены в полном объеме. Полное завершение проекта планируется в 2019 году.

Председатель Комиссии Г.Щегельский подчеркнул, что релизуемая на сегодня программа «Нұрлы жол» по поручению Елбасы продлена                 до 2025 года, где будет предусмотрено развитие сети дорог местного значения. Уполномоченным органом на сегодняшний день разрабатывается проект программы, который будет согласован в ноябре т.г. Парламентарий отметил, что хорошие автодороги - это составная часть благополучия населения и в целом всего Казахстана, и поэтому реконструкция дороги должна завершиться в установленные сроки.

Комиссия при фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента по направлению «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры»    создана для контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделяемых из НФ РК на реализацию ГПИР             «Нұрлы жол».