Комиссия обсудила вопросы о поддержке (финансировании) субъектов крупного предпринимательства через АО «Банк развития Казахстан».

19 января 2017 года  в Мажилисе Парламента Республики Казахстан состоялось заседание Комиссии при Фракции партии «Нұр Отан» по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделямых из Национального фонда Республики Казахстан в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жол» по направлению: «Развитие индустриальной, энергетической инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности» на тему: «О ходе реализации проектов индустриальной инфраструктуры и о поддержке (финансировании) субъектов крупного предпринимательства через АО «Банк развития Казахстан».

Модератор: Сабильянов Н.С. – Руководитель Комиссии – Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

На заседании Комиссии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан  - члены Комиссии, представители Центрального аппарата партии «Нұр Отан»,  АО «ФНБ «Самрук Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», АО «KTZ Express», АО «Банк развития Казахстана» ТОО «Объединенная химическая компания», ТОО «Karabatan Utility Solutions» и средств массовой информации.

Открывая заседание, председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов отметил, что в рамках программы «Нұрлы жол» предусмотрено два индустриальных проекта.

1. Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области, стоимостью 233 млрд.тенге. Из республиканского бюджета в 2014-2015 годах выделено 93 млрд.тенге. В 2016 году было предусмотрено 10 млрд.тенге.

2. Строительство объектов инфраструктуры СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», общей стоимостью 83,3 млрд тенге, из которых из Нацфонда выделено 36,8 млрд.тенге. В 2014 году – 24,5 млрд.тенге, в 2015 году -12,3 млрд.тенге. на поддержку субъектов крупного предпринимательства через механизмы межбанковского кредитования Банку Развития Казахстана в соответствии с Постановлениями Правительства РК от 5 декабря 2014 года №1276 и 11 марта 2015 года №124были выделены заемные средства на общую сумму 100 млрд. тенге, по 50 млрд.тенге двумя траншами.

По состоянию на 01.12.2016 г.:

- по первому траншу 13 банками второго уровня одобрено и профинансировано 37 проектов субъектов СКП в обрабатывающей промышленности на общую сумму 50 230,8 млн. тенге (100,5% средств) с учетом вторичного освоения средств.

- по второму траншу 12 банками второго уровня одобрено 55 проектов субъектов СКП в обрабатывающей промышленности на сумму 53 048 млн. тенге (106,1% средств) с учетом вторичного освоения. Начато финансирование 55 проектов на сумму 52 642,2 млн. тенге (105,3% средств) с учетом вторичного освоения.

В рамках первичного освоения все банки, кроме АО «Евразийский банк», полностью одобрили и освоили выделенные средства. Сумма одобрения и освоения в рамках первичного размещения средств – 49 875,4 млн. тенге (99,8% средств). АО «Евразийский банк» одобрил и освоил 94% от выделенных средств.

С докладом по рассматриваемой теме выступили заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Хамитова Е. и управляющий директор по взаимодействию с Правительством Республики Казахстан  АО «ФНБ «Самрук-Казына» Рахметов Н.

Докладчики ответили на вопросы депутатов.

Заседание завершилось принятием соответствующих Рекомендаций.