## Slide 1: «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде автомобиль жолдарын дамыту»
қыркүйек 2018 ж., Астана қ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИТЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

## Slide 2
НҰРЛЫ ЖОЛ ШЕҢБЕРІНДЕ АВТОЖОЛДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН РЕКОНСТРУКЦИЯСЫ
Шартты белгілер
2018 жылға дейін аяқталған
2018-2020 жылдары жұмыстармен қамту
Қозғалыстың 2018 жылы ашылуы
2018 жылға жоспар:
Жұмыспен қамту – 4,6 мың км
Аяқталу – 528 км, оның ішінде
Астана-Павлодар-Семей, Бейнеу-Ақжігіт,
Қордай айналма жолы,
Таскескен-Бақты, Орал-Тасқала
2015-2017 жылдар аралығында
қамту – 5,6 мың км
Жалпы қолданысқа берілген
1,8 мың км
2015 жыл – 465 км, 2016 жыл – 767 км , 2017 жыл – 603 км

## Slide 3
АСТАНА
АЛМАТЫ
ҚОРҒАС
АҚТОБЕ
ТАРАЗ
  Қорғас-Алматы
1
  Қытай, Қазақстан және ОАМ,
  Иран, Ресей арасындағы трафиктке қызмет көрсетеді
  Шымкент- РФ шек.
3
  Ресей,
  Қазақстан,
  Қытай арасындағы трафикке қызмет көрсетеді
  Қытай және Иран, ОАМ және
  Ресей, Қазақстан, ОАМ және Ресей арасындағы трафиктке қызмет көрсетеді
2
  Алматы-Шымкент-Ташкент
  1 санат (4 жолақты) – 1391 км
  2 санат (2 жолақты) – 1061 км
Жалпы ұзындығы 2787 км (қайта құрылатын учаскелер 2452 км)
Жол-көлік оқиғалары
27% қысқарды
оның ішінде өлім-жітім 35%
ЖКА қысқаруы және ЖКА қайтыс болған адамдардың, жолда жүру уақытының қысқаруы, АКҚ күтіп ұстауға жұмсалатын шығындардың төмендеуі, ІАӨ өсуінің есебінен экономикалық пайда - 190 млрд.тг
Елді мекендерді 24 айналма жолдар және 3 таулы асулар құрылды
47 жаңа өндіріс құрылды және 8 өндіріс ұлғайтылды
АКҚ орташа қозғалыс жылдамдығы 3 есе артты (25 км/сағ 80 км/сағ дейін)
73 қызмет көрсеті объектілері жасалды, жалпы саны 277
Дәліз барлық узындығы бойынша халық саны 5,5 млн. құрайтын 200 елді мекеннен аса қамтиды
24 туристтік орталықтарға өту қамтамасыз етілген (шамамен 400-700 мың. туристтер/жыл)
Жобаның экономикалық көрсеткіштері
%
Дәліз бойынша транзиттік тасымалдау
Бағыт бойынша жүк тасымалдау көлемі:
2006 ж. – 13 млн.теңге
2020 ж. – до 33 млн.теңге
2009-2017 жж. арасында транзит 350 мың теңден 900 мың теңгеге дейін артты
«БАТЫС ЕУРОПА – БАТЫС ҚЫТАЙ» ЖОБАСЫ
Игерілді – 728 млрд. тг.
  Іске асыру мерзімі – 2009-2017 жыл
ҚЫЗЫЛОРДА
ШЫМКЕНТ
2

## Slide 4
Бурылбайтал
Балхаш
Курты
Караганда
Темиртау
Астана
Теміртау – Қарағанды – 61 км. оның ішінде
Қарағанды қ. Шығыс және Солтүстік айналымы
Іске асыру уақыты : 2013-2018 жылдар
Қаржыландыру – РБ
Құны – 64 млрд. теңге
2018 жылға жоспар – 10,9 млрд. теңге
Бұрылбайтал - Күрті – 228 км
Іске асыру уақыты: 2017 -2020 жылдар
Қаржыландыру – ЕБРР, МБРР займдары
Құны – 105 млрд. теңге
2018 жылға жоспар – 7,7 млрд. теңге
Күрті - Қапшағай – 67 км
Іске асыру уақыты: 2018-2021 жылдар
Қаржыландыру – ЕБРР займдары
Құны – 29 млрд. теңге
Қарағанды - Балқаш – 363 км
Іске асыру уақыты: 2018-2022 жылдар
Қаржыландыру – ЭксИм Банк займдары
Құны – 243 млрд. теңге
Балқаш - Бұрылбайтал – 297 км
Іске асыру уақыты: 2018-2022 жылдар
Қаржыландыру – ДБ займдары
Құны – 154 млрд. теңге
2018 жылға жоспар – 24,3 млрд. теңге
Шартты белгілер
2018 жылға дейін аяқталған
Іске асыру жүргізілуде
Басталуы 2017-2018 жылдар
Балсталуы 2020 жылдан
Жобаның басты көрсеткіштері
Құны – 749 млрд. теңге
Қайнар көзі – РБ, ДБ, ЕРДБ, ХРДБ займдары
Ұзақтығы – 1 291 км
Іске асыру уақыты – 2013-2021 годы
2018 жылғы бюджет – 42,9 млрд.теңге
Орталық- Оңтүстік
Алматы
Капшагай

## Slide 5
Калбатау
Семей
Астана
Павлодар
Орталық - Шығыс
Шартты белгілер
2018 жылға дейін аяқталған
Реконструкция жүргізілуде
Астана - Павлодар - 441 км
Іске асыру уақыты: 2013-2018 жылдар
Қаржыландыру – РБ
Құны – 280 млрд. теңге
Игерілді – 177 млрд. теңге
Қолданысқа берілді – 176 км
2018 жылға жоспар – 37,3 млрд. теңге
Павлодар - Семей - Қалбатау – 464 км
Іске асыру уақыты: 2013-2020 жылдар
Қаржыландыру – РБ
Құны – 110,5 млрд. теңге
Игерілді – 43 млрд. теңге
Қолданысқа берілді – 204 км
2018 жылға жоспар – 17,5 млрд. теңге
Жобаның басты көрсеткіштері
Құны – 390,5 млрд. теңге
Қайнар көзі – РБ
Ұзақтығы – 904 км
Іске асыру уақыты – 2013-2020 жылдар
2018 жылғы бюджет – 54,8 млрд. теңге

## Slide 6
Кандыагаш
Актобе
Атырау
Доссор
Бейнеу
Актау
Шетпе
Жетыбай
Жанаозен
Центр – Запад с выходом на Астрахань
Основные показатели проекта
Стоимость – 326,7 млрд. тенге
Финансирование – РБ, Займы ЕБРР, АБР
Протяженность – 1 202 км
Период реализации – 2010-2021 годы
Бюджет 2018 года – 33,6 млрд. тенге
Условные обозначения
завершено до 2018 года
реконструкция за счет займа
реконструкция за счет РБ
Жетыбай-Жанаозен - км
Период реализации: 2017-2020 годы
Финансирование – займ ы АБР
Стоимость – 30 млрд. тенге
План на 2018 год – 12,2 млрд. тенге
Атырау - Астрахань
км 616-833 (217 км)
Финансирование – займ ЕБРР
Стоимость – 105 млрд. тг
Период реализации: 2019-2021 г
Кандыагаш - Макат
км 220-236 (16 км)
Финансирование – РБ
Стоимость – 3,7 млрд. тг
План на 2018 год – 0,6 млрд. тг
Период реализации: 2015-2018 г
Каныдагаш-Макат
км 160-220, 236-468, 487-504 (299 км)
Финансирование – займ АБР
Стоимость – 81 млрд. тенге
План на 2018 год – 19,9 млрд. тг
Период реализации: 2017-2020 г
Актобе - Каныдагаш
км 11-160 (149 км)
Финансирование – займ АБР
Стоимость – 81 млрд. тг
Период реализации: 2019-2021 г
Атырау-Астрахань
км 833-893 (60 км)
Финансирование – РБ
Стоимость – 26 млрд. тг
Период реализации: 2018-2020 г

## Slide 7
Кандыагаш
Актобе
Мартук
Уральск
Каменка
Атырау
Доссор
Бейнеу
Актау
Шетпе
Жетыбай
Жанаозен
Акжигит
Иргиз
Кызылорда
Шымкент
Тараз
Мерке
Алматы
Бурылбайтал
Балхаш
Хоргос
Талдыкорган
Курты
Ушарал
Достык
Таскескен
Бахты
Майкапшагай
Калбатау
Усть-Каменогорск
Семей
Караганда
Темиртау
Астана
Щучинск
Кокшетау
Зеренда
Петропавловск
Костанай
Динисовка
Павлодар
РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ В РАМКАХ НУРЛЫ ЖОЛ
Условные обозначения
завершено до 2018 года
охват работами в 2018-2020 годы
открытие движение в 2018 году
Уральск-Каменка - 100 км
Финансирование – РБ
Стоимость – 27 млрд. тг.
План на 2018 год – 9,5 млрд. тг.
Период реализации: 2015-2018 г.
Петропавловск-гр. РФ – 61 км
Финансирование – РБ
Стоимость – 28,3 млрд. тг.
План на 2018 год – 12,9 млрд. тг.
Период реализации: 2017-2019 г.
Калбатау-Майкапшагай - 415 км
Финансирование – Займ
Стоимость – 159 млрд. тг.
План на 2018 год – 3,1 млрд. тг.
Период реализации: 2017-2020 г.
Ушарал-Достык - 184 км
Финансирование – РБ
Стоимость – 47 млрд. тг.
План на 2018 год – 7 млрд. тг.
Период реализации: 2017-2020 г.
Таскескен-Бахты - 20 км
Финансирование – РБ
Стоимость – 4 млрд. тг.
План на 2018 год – 1,4 млрд. тг.
Период реализации: 2017-2019 г.
Бейнеу-Акжигит - 85 км
Финансирование – РБ
Стоимость – 20,1 млрд. тг.
План на 2018 год – 7,9 млрд. тг.
Период реализации: 2017-2019 г.

## Slide 8
Протяженность – 66 км
(1-А категория с 6 полосным движением)
Прогнозная интенсивность движения до 38 тыс. АТС/сутки
Срок концессии – 20 лет:
Строительство – 4,5 года (2018-2022)
Эксплуатация – 15,5 года (2022-2037)
Стоимость контракта концессии – 512 млрд. тг
Инвестиционные затраты – 176,7 млрд. тг (СМР – 150 млрд.тг.)
Эксплуатационные затраты – 28 млрд. тг.
Вознаграждение
за управление проектом – 302,6 млрд. тг.
Ожидаемый сбор платы за проезд:
за 15,5 лет – 231 млрд.тг.
за 25,5 лет – 570 млрд.тг.
(будет поступать в РБ)
Концессионный проект «Строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги»
7 февраля 2018 года заключен договор концессии с Консорциумом «Алсим Аларко (Турция) – Макйол (Турция) – СК (Корея) - Корея Экспрессвэй (Корея)»;
31 мая 2018 года – начата реализация проекта (строительство двух вахтовых городков, мобилизация техники и персонала, оформление карьеров, подготовка территории к строительно-монтажным работам)
Завершение строительства – 2021 год

## Slide 9
В 2015 году отремонтировано 1 088 км
Капитальный ремонт – 104 км
Средний ремонт– 984 км
В 2016 году отремонтировано 1 040 км
В 2017 году отремонтировано 1 972 км
Капитальный ремонт – 43 км
Средний ремонт– 997 км
Капитальный ремонт – 140 км
Средний ремонт– 1 832 км
Бюджет - 25 млрд.тг
Бюджет - 26,4 млрд.тг
Бюджет - 51,8 млрд.тг
Охват капитальным ремонтом – 181 км
из них ввод в эксплуатацию 99 км
Выделено – 13,7 млрд. тенге
Бюджет 2018 года – 77,9 млрд. тенге
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорогах республиканского значения
8
Охват средним ремонтом – 1 620 км
из них по технологии ресайклинга – 650 км, по технологии ШПО – 491 км, по устройству покрытия– 479 км
Выделено – 38,9 млрд. тенге

## Slide 10
Актобе
Уральск
Таскала
Атырау
Доссор
Бейнеу
Актау
Жетыбай
Жанаозен
Акжигит
Кызылорда
Шымкент
Тараз
Алматы
Бурылбайтал
Балхаш
Хоргос
Талдыкорган
Кайнар
Ушарал
Достык
Таскескен
Бахты
Майкапшагай
Калбатау
Усть-Каменогорск
Семей
Караганда
Темиртау
Астана
Щучинск
Кокшетау
Зеренда
Петропавловск
Костанай
Павлодар
Условные обозначения
Существующий платный участок – 211 км
Внедрение платности в 2018 году – 471 км
Внедрение платности в 2020 году – 6 тыс.км
Внедрение платности до 2025 года – 5 тыс.км
К 2025 году протяженность платных автодорог 11,7 тыс. км
В 2020 году протяженность платных автодорог
6,7 тыс. км
Внедрение платности на автодорогах республиканского значения
Существующие - 12 САИС
Устройство в 2018 году – 11 САИС
Устройство в 2019-2020 годы – 34 САИС
9

## Slide 11
Развитие объектов дорожного сервиса
В 2015 году утвержден Национальный стандарт для объектов дорожного сервиса
К 2020 году полное соответствие действующих объектов дорожного сервиса требованиям Национального стандарта
До конца 2018 года планируется довести количество объектов дорожного сервиса соответствующих требованиям Национального стандарта до 850
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ «НУРЛЫ ЖОЛ»
Завершены работы по инвентаризации объектов сервиса на республиканской сети
Строительство новых объектов сервиса по Нац. стандарту
Увеличение количество существующих объектов соответствующих Нац. стандарту
Утверждена Дорожная карта по развитию объектов сервиса совместно с МИО
Ведутся работы по установке павильонов сервиса модульного типа «KazWаy»
Внесение информации об объектах сервиса в цифровую карту IRU Transpark, Google Maps, Яндекс Карты.
94
33
40
126
172
217
123
174
48
131
168
61
335
137
Количество объектов сервиса
Текущая ситуация
618
483
850
1200
1859
Соответствуют Национальному стандарту - 780 ед.
Количество объектов дорожного сервиса - 1 859 ед.

## Slide 12
50 %
Автомобильные дороги областного и районного значения
Реконструкция и ремонт дорог с 2015 по 2018 год
Развитие и ремонт дорог в 2018 году
Ежегодный охват 2000 км
Предпринятые меры в
2018 году:
ВСЕГО: 145,9 млрд. тенге
РБ – 57,7 млрд. тенге
МБ – 88,2 млрд. тенге
РБ
МБ
Общий охват работ
4000 км
Ремонт автодорог местного значения
50 %
В рамках Послания Главы Государства в 2018 году дополнительно выделены из РБ и МБ на паритетной основе средства в сумме 60 млрд.тенге.
К 2025 году состояние автодорог в хор. и удов. составит 85%
Объемы финансирования местной сети автодорог за период 2015-2018 годы составил 359 млрд. тенге, (в том числе РБ – 118,9 млрд.тг, МБ – 240,1 млрд. тг)
млрд.тг
88,2
57,7
53,5
34,1
50,1
15,5
48,3
11,6
хор
удов
неуд
Протяженность местной сети составляет
71,2 тыс.км
ФИНАНСИРОВАНИЕ
В целом в среднесрочной перспективе планируется довести выделения средств в размере 150 млрд.тенге ежегодно на паритетной основе
11

## Slide 13
Автоматические отчеты
Снижен человеческий фактор
Работа через мобильное приложение
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
Заказчик (I)
РГУ Облжоллаборатория в 14 областях и городах Астана и Алматы (V)
Технический надзор (III)
Авторский
надзор (IV)
Подрядчик
Служба качества подрядчика (II)
На дорогах республиканского значения действует 5-ти ступенчатый контроль
Гироскопы
GPS
Видео камеры
УЗ Датчики положения
УЗ Регистратор колейности
Георадар
Бортовой компьтер
16 передвижных дорожных лабораторий
KazRoadLab - модуль автоматизации процесса деятельности РГУ
Фото-видео фиксация
Рейтинг лаборатории
Показатель | 2016 год | 2017 год | 1-е 2018
Кол-во выездов, ед. | 3325 | 6 884 | 3020
Выявлено нарушений, ед. | 2 633 | 2 840 | 2063
Республиканская сеть
Местная сеть и гг. Астана и Алматы – трансферты из РБ
16 РГУ «Облжоллаборатория»
Результаты деятельности
12

## Slide 14
ТЕМИРТАУ
ТУРКЕСТАН
КАСКЕЛЕН
Национальный центр качества дорожных активов будет производить экспертизу
качества работ и материалов не только на дорогах республиканского значения
как сейчас, но и охватит местные дороги и улицы населенных пунктов
Создается основа перехода на новые контракты по содержанию дорог, ориентированных на результат за счет перехода от количественного учета работ к качественным показателям состояния дорог
Система управления дорожными активами рекомендаций Всемирного
банка по внедрению
Реорганизация
16 областных республиканских государственных учреждений Облжоллабораторий
Дороги республиканского значения
Дороги
областного и районного
значения
Улицы городов и населенных пунктов
Мониторинг безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры
Основные функции
Диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог
100 % охват
- Республиканской сети – 24,3 тыс. км
- Местной сети – 71,2 тыс. км
- Улиц городов и населенных пунктов
Создание Центра позволит, Правительству создать основу совершенно нового механизма государственного управления качеством дорог и их безопасностью, а также повысить показатель индекса «Качества дорог»
РГП «Национальный центр качества дорожных активов»

## Slide 15
Спасибо за внимание!