«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асырылуы бақылауда

2018 жылғы 3 қарашада Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіндегі Фракция жанындағы «Көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту» бағыты бойынша Комиссиясы аясында Карағанды облысында көшпелі инспекция жұмысы өткізілді.

Көшпелі жұмыстың басты мақсаты - «Астана – Қарағанды» бағытындағы автомобиль жолының қайта жаңғырту жұмыстарының нәтижесімен танысу және кепілдік берілген мерзімде анықталған олқылықтарды мердігер ұйымдары тарапынан жою.

Жұмыс барысында аталмыш Комиссияның мүшесі, Парламент Мәжілісінің депутаты С.Сәпиев мердігер және пайдаланушы ұйымдарының өкілдерімен кездесіп, «Теміртау - Қарағанды» учаскесін қайта жаңғырту жұмыстарымен танысып, сондай-ақ жол құрылысы барысында туындаған күрделі мәселелерге тоқталды.

Сонымен қатар, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның өкілдерінің, атап айтқанда Сапаны бақылау және техникалық саясат департаментінің директоры Д.В.Бессоновтың, Ақмола филиалының директоры Т.С.Смағұловтың, Қарағанды филиалы директорының м.а. И.М.Гафтонның баяндамалары тыңдалды.

Ақпарат ретінде: Жалпы бағыттың ұзындығы 181,9 км құрайды, соның ішінде Ақмола облысына қарастысы 78 км, Қарағанды облысына - 103,9 км. Ақмола облысындағы жобалар 2012-2017 ж.ж. аралығында, ал Қарағанды облысындағы жобалар 2014-2017 ж.ж. аралығында жүзеге асырылды. «Теміртау - Қарағанды» автомобиль жолының учаскесі 1444-1457,4 км қазіргі уақытта жүзеге асырылуда, нысан құрылысының аяқталу мерзімі 2019 жылға жоспарланған. Нысандардың жалпы саны - 10, соның ішінде 3-уі Ақмола облысына, 7-уі Қарағанды облысына қарасты.

Жұмыс нәтижесі бойынша тиісті орталық атқарушы органдарға ұсынымдар қабылданды.