Тезисы к докладу вице-министра

по инвестициям и развитию РК Ускенбаева К.А.

Уважаемые депутаты и участники заседания!

Слайд 2

Программа «Нұрлы жер» стартовала с 2017 года. По итогам года были сданы в эксплуатацию рекордные 11,2 млн. кв. метров жилья, что на 6,2% больше уровня 2016 года.

Более 100,8 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, из них 25,2 тыс. семей за счет государственных средств.

Инвестиции в данную отрасль в 2017 году увеличились на 18% по сравнению с 2016 годом (830 млрд. тг.) и составили порядка 980 млрд. тенге, за счет государственных инвестиций 176,8 млрд. тенге.

На 1 тенге государственных средств привлечено более 5 тенге частных инвестиций.

Слайд 3

Лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана (2,4 млн.кв.м) и Алматы (1,9 млн. кв. м), Мангистауская 
(833 тыс. кв.м) и Актюбинская (792,3 тыс.кв.м) области.

Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Западно-Казахстанской (42,4%), Южно-Казахстанской (36,2%), Костанайской (35,9%) и Павлодарской (31,2%) областях.

Увеличение отмечено во всех регионах страны, кроме Алматинской области (-48,4%).

Слайд 4

На текущий год планируется обеспечить ввод 12,1 млн. кв. метров, из них 5,1 млн. кв. м индивидуального и 7 млн. кв.м многоквартирного жилья.

За счет бюджетных средств будет сдано порядка 22 тыс. квартир или 1,3 млн. кв. метров.

Справочно:

3315 квартир (177 тыс.кв.м) арендного жилья без выкупа МИО;

9428 квартир (560,8 тыс.кв.м) кредитного жилья МИО;

1542 квартир (80 тыс.кв.м) арендного жилья с выкупом КИК;

7061 квартира (403,5 тыс.кв.м) коммерческого и арендного жилья ФНСК;

588 квартир (34 тыс.кв.м) жилья Байтерек девелопмент.

Слайд 5

В 2018 году на реализацию Программы из республиканского бюджета предусмотрено 148,6 млрд. тенге.

Основная часть финансирования предусмотрена на подведение инженерных-коммуникацию сетей к районам жилищной застройки 69,8 млрд. тенге, на арендное жилье МИО (без выкупа) 26,9 млрд. тенге,  на кредитование вкладчиков АО «ЖССБК» 24 млрд. тенге, для погашения обязательств в г. Астана на пилотный проект сноса аварийного жилья 20 млрд. тенге, предусмотренные 7,9 млрд. тенге будут направляться на субсидирование займов частных застройщиков и ипотеки населения.

Справочно:

6,093 млрд. тенге  – на субсидирование займов частных застройщиков, перечислено оператору АО «ФРП «Даму» 5,35 млрд. тенге;

1,5 млрд. тенге – на субсидирование ипотеки населения, перечислено оператору АО «ИО «КИК» 1,5 млрд. тенге;

325,117 млн. тенге – на операторские услуги, в том числе: АО «Даму» - 250,1 млн. тенге, АО «КИК» - 75,05 млн. тенге, перечислено операторам 150 млн. тенге (или по 75 млн. тенге).

Слайд 6

За 4 месяца т.г. по Республике согласно статистическим данным за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 3,6 млн. кв. метров или 31 442 единиц жилищ, из них за счет бюджетных средств 76,7 тыс. кв. м (или 1274 квартир).

Инвестировано в жилищное строительство 274,8 млрд. тенге.

Увеличение объемов ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в 13-ти регионах республики.

Справочно: Атырауской 154,6%, ЮКО 143,5%, Мангистауской 140,6%, Алматинская 136,9%, Жамбылская 133%, Павлодарская 125,6%, Костанайская 115,5%, ЗКО 115,5%, Акмолинская 112,2%, СКО 112,1%, Карагандинская 109,8%, Актюбинская 108,5%, ВКО 107,1%.

Отмечается снижение темпа показателей ввода жилья в г.Астана (-23,1%), Кызылординской области (-37,1%) и г. Алматы (- 51,5%).

Справочно:

по г. Астана сдано в эксплуатацию 889,4 тыс. кв. м., что меньше прошлого года на 23,1%, в связи с сокращением объемов жилья, вводимого иностранными компаниями;

по г.Алматы сдано - 346,5 тыс. кв. м, что меньше прошлого года на 51,5%, в связи с легализацией ИЖС присоединенных территорий в ноябре-декабре 2016 года и части ИЖС в январе 2017 года (450 тыс. кв. м);

по Кызылординской области (148,5 тыс. кв. м) снижены показатели на 37,1%  в связи с вводом в 2017 году акиматом 19-ти многоквартирных жилых домов.

Слайд 7

Для своевременного строительства жилых объектов за счет выделенных 80,9 млрд. тенге в 2017 году было проложено 3,7 тыс. км сетей в районах жилищной застройки.

В текущем году из республиканского бюджета поддержано на реализацию проектов 69,8 млрд. тенге.

Справочно:	 по линии МИР РК – 49,0 млрд. тенге; по линии МЭ РК – 20,8 млрд. тенге.

Слайд 8

Разрешите более подробно остановиться о реализации каждого направления программы «Нұрлы жер».

Первое. По направлению «Строительство арендного жилья без выкупа для социально-уязвимых слоев населения» ежегодно из республиканского бюджета выделяются 25 млрд. тенге, которые равномерно распределяются между регионами (по 1,5 млрд. тенге).

В рамках данного направления в регионах в 2017 году начато строительство 5391 квартир арендного жилья без выкупа (288,7 тыс. кв. м), из них введено 2 620 квартир (146,5 тыс.кв.м.).

В текущем году по данному направлению Программы                  планируется построить 177 тыс. кв. м. (3315 квартир).

В 2018 году из республиканского бюджета предусмотрено 26,9 млрд. тенге.

По состоянию на 1 мая перечислено МИО 5,4 млрд. тенге, освоено 5,0 млрд. тенге или 92,5%.

Слайд 9

Второе. По направлению «Развитие индивидуального жилищного строительства»

В 2017 году инженерными коммуникациями обеспечены  более 70 тыс. земельных участков. Из них 54 тыс. участков являются ранее выданными, 16 тыс. участков - новые.

Справочно: Наибольшее количество земельных участков к обеспечению ИКИ в Мангистауской и Актюбинской областях (более 15-ти и 11-ти тыс. участков соответственно).

В текущем году инженерными коммуникациями обустраиваются  порядка 40 тыс. земельных участков.

Слайд 10

В рамках развития индивидуального жилищного строительства предусматривается реализация пилотных проектов.

По ним в 14 регионах начаты работы по возведению 2416 домов (322,8 тыс. кв.м). В 2017 году введено в эксплуатацию 184 дома (21,7 тыс.кв.м.), в том числе в Актюбинской области 124 дома,  в Костанайской области 40 домов, СКО – 20 домов. По остальным регионам начаты работы по разработке ПСД и ПДП (Жамбылской, ЗКО, Карагандинской и Мангистауской области), отведения участка (ЮКО, ВКО, Акмолинской и Павлодарской области) и планированию (Кызылординской области).

Слайд 11

По третьему направлению «Строительство кредитного жилья для системы жилстройсбережений»

На строительство кредитного жилья акиматы привлекают средства холдинга «Байтерек» через выпуск ценных бумаг.

Находящиеся в обороте каждые 2 года возвратные средства составляют 277 млрд. тенге, эти средства были выделены 3-м операторам предыдущих жилищных программ, из них: 113 млрд. тенге холдингу «Байтерек», 97 млрд. тенге Фонду недвижимости, 67 млрд. тенге акиматам.

Справочно:

67 млрд. тенге - МИО через «Байтерек девелопмент», освоено 66,8 млрд. тенге, сдано 611,0 тыс.кв.м (9503 квартир).

113 млрд. тенге - «Байтерек девелопмент». заключены договора на 95,6 млрд. тенге, освоено 87,8 млрд. тенге, сдано 578,5 тыс. кв. м (9669 квартира).

97 млрд. тенге - АО «ФНБ «Самрук-Казына», заключены договора на 75,9 млрд. тенге, перечислено застройщикам 55,4 млрд. тенге, освоено 46,5 млрд. тенге, сдано 37,7 тыс.кв.м (935 квартир).

Слайд 12

По итогам 2017 года акиматами построено 570,4 тыс. кв.м (9010 квартир). Ведется реализация проектов с общей площадью 1 391 тыс.кв. жилья (23 575 квартир) стоимостью 202 млрд. тенге, из них в текущем году планируется ввести 560,8 тыс.кв.м. (9 428 квартир).  Оставшиеся 831,0 тыс.кв.м (14 147 квартир) будут введены в 2019-2020 годы в зависимости от поступления возвратных средств.

На 1 мая введено в эксплуатацию 24,0 тыс.кв.м жилья  (333 квартир).

Слайд 13

По направлению «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками» АО «ФРП «Даму» субсидирует  7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемых банками второго уровня.

Всего план выдачи БВУ застройщикам субсидируемых кредитов на 152 млрд. тенге (в 2017 году – 15 млрд. тенге, в 2018 - 2019 гг – 137 млрд. тенге), что обеспечит строительство в 2018-2020 годы 600 тыс. кв. метров жилья.

С начала реализации Программы БВУ рассмотрено 49 проектов, одобрено 40 проектов на 39,1 млрд. тенге.

Справочно: По заключенным договорам выплачено субсидий на 615 млн. тенге.

Слайд 14

По направлению «Повышение доступности ипотечного кредитования» АО «Казахстанская ипотечная компания» субсидирует процентную ставку до 6% годовых по ипотеке, выдаваемой банками второго уровня не более 16%.

Таким образом, процентная ставка для конечного заемщика составляет не более 10% годовых.

С начала реализации Программы принято 2895 заявлений заемщиков для выдачи субсидируемых займов на 30,2 млрд. тенге, из них заключено договоров субсидирования 2184 (в 2017г -1196, на 01.04.2018 – 988)

В связи с внедрением новой ипотечной программы «7-20-25» в рамках реализации «Пяти социальных инициатив Президента» данное направление исключается из программы с сохранением обязательств по выплате субсидий по заключенным договорам.

Справочно: Для субсидирования предусматривается 6,4 млрд. тенге, по заключенным договорам обеспечена выплата субсидий на 535,5 млн. тенге.

Слайд 15

Предусматривается реализация кредитного жилья не только вкладчикам Жилстройсбербанка, но и клиентам частных банков.

Эти условия дадут больший импульс развитию ипотечной программы «7-20-25» из-за доступных ценовых параметров, по которым строят акиматы (построенное жилье реализуется вкладчикам банка в течение 3-х мес. и остаток нереализованного жилья клиентам БВУ).

Стоимость одного квадратного метр жилья в регионах - 140 тыс. тенге, а в городах Астана, Алматы, Атырау и Актау - 180 тыс. тенге.

Акиматам предоставляется возможность приобретения построенных объектов для активного участия частных застройщиков в программе.

С целью улучшения жилищных условий и приобретения жилья регламентируются права государственных и негосударственных предприятий принимать меры по поддержке своих работников. 	Такие организации смогут выдавать работникам жилищные ссуды, в том числе в качестве первоначального взноса.

Это будет существенная помощь для решения жилищных проблем учителей, врачей и госслужащих.

Начиная с 2019 года предлагается увеличить ежегодное дополнительное финансирование строительства арендного жилья без выкупа на 10 млрд. тенге.

Это позволит обеспечить социальным жильем ежегодно еще порядка 1 тыс. граждан.

Дополнительно предусматривается увеличить финансирование обустройства стройплощадок инженерными сетями на 20 млрд. тенге.

Данное позволит обеспечить ежегодную динамику прироста объемов ввода жилья  на 8% или более 8 тыс. жилищ в год.

Слайд 16

Реализация данных инициатив станет огромным толчком в развитии индустрии жилищного строительства и создаст огромный мультипликативный эффект для дальнейшего роста экономики всей страны.

В целом принимаемые меры позволят повысить доступность жилья для каждой семьи и довести к 2030 году показатель обеспеченности жильем на одного человека до 30 кв. метров.

Благодарю за внимание.