Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысы орынбасары Н.И. Сеитовтың баяндамасы

2017 жылдың қорытындысы бойынша Ақтөбе облысында «Нұрлы жер»  тұрғын үй құрылысы бағдарламасының іске асырылуы туралы ақпарат

«Нұрлы жер» бағдарламасының шеңберінде Ақтөбе облысы бойынша барлық қаржыландыру көздері есебінен 2017 жылға арналған тұрғын үйлерді пайдалануға беру жоспары 650,0 мың шаршы метрді құрады.

2017 жылдың қорытындысы бойынша 792,3 мың шаршы метр пайдалануға берілді, бұл  2016  жылдың (616,6 мың шаршы метр) сәйкес кезеңіне 128,5 % құрады. Барлығы 6602 пәтер салынды, соның ішінде 1879 жеке тұрғын үйлер және 4723  көп пәтерлі тұрғын үйлер. Тұрғын үйлерді пайдалануға енгізу бойынша белсенді көрсеткіштер Хромтау  (186,2 пайыз), Алға (163,2 пайыз), Ойыл (129,5 пайыз) аудандарында байқалған.

2017 жылдың қорытындысы бойынша тұрғын үйлер құрылысына 61,0 млрд.теңге (114,8 пайыз)  инвестициялар тартылды, соның ішінде 16,7 млрд.теңге мемлекет қаражаты.

Бағдарламаның барлық бағыттары бойынша қысқаша тоқталып өтейін:

«Бәйтерек Девелопмент» АҚ арқылы ҚТҮЖБ бағыты бойынша кредиттік тұрғын үйлер құрылысы (құнды қағаздар шығару жолымен).

1) Ақтөбе қаласының «Нұр Ақтөбе» шағын ауданында «Бәйтерек Девелопмент» АҚ  арқылы жалпы алаңы 90,4  мың шаршы метрді немесе 1278 пәтерді  құрайтын  алты несиелік тұрғын үйлердің  (№14,15,16,22,39,13)  құрылысы жүзеге асырылды. Нысандар 2017 жылдың желтоқсан айында пайдалануға енгізілді.

2) «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша пилоттық жобаны жүзеге асыру шеңберінде Ақтөбе қаласының «Нұр Ақтөбе» тұрғын үй массивінде аз қабатты тез салынатын кредиттік тұрғын үйлер құрылысы (ТҚК технологиясы бойынша, кірпішті орындалуда, газжүйелері, керамзитжүйелері және т.б) басталған болатын.

«Нұр Ақтөбе» т/массивінің №1 шағын ауданында 3-4 қабатты 20 тұрғын үйлер құрылысы жүзеге асырылды. Жылдың қорытындысы бойынша жалпы алаңы 49,7 мың шаршы метрді құрайтын 18 тұрғын үй пайдалануға берілді, қалған 2 үй 2018 жылға ауыспалы болып табылады. Нысандар желтоқсан айында қабылданып алынды.

3)№1А шағын ауданында жалпы алаңы 25,2 мың шаршы метрді құрайтын 122 тұрғын үйлер (194 пәтерлер) құрылысы бойынша жұмыстар жүргізілді. Есепті кезең ішінде оның 17,3 мың шаршы метрі немесе 124 пәтер пайдалануға енгізілді. Бұл 38-73, 110-145 (40 тұрғын үйлер) «ГлобалБизнесСтрой» ЖШС, №1,2,3 тоқсан (40 тұрғын үйлер) «Ақтөбе Сәулет» ЖШС. №4-37,74-109 (42 тұрғын үйлер) «Экотон Батыс» ЖШС-нің тұрғын үйлері 2018 жылға ауыспалы болып табылады.

Жергілікті бюджеттің  қаражаты  есебінен ЖАО –да кезекте тұрғандарға арналған жалдамалы тұрғын үйлердің құрылысы.

2017  жылға арналған  жоспар 6,7 мың шаршы метр тұрғын үйлер немесе 97 пәтерді құрайды (бұл  облыс аудандарындағы және Ақтөбе қаласындағы 1,2 және 8 пәтерлі тұрғын үйлер). Есепті кезең ішінде 13,9 мың шаршы метр тұрғын үй немесе 197 пәтер пайдалануға енгізілді.

Жұмыспен қамту 2020 Бағдарламасы аясында жалдамалы тұрғын үйлердің құрылысы.

Аталған бағыт бойынша Ақтөбе қаласы Маресьев көшесінде  жалпы алаңы 5,2  мың шаршы метрді құрайтын жатақхана құрылысы  жүзеге асырылды. Нысан 2017 жылдың мамыр айында пайдалануға енгізілген.

«ҚИК» АҚ арқылы жалға берілетін тұрғын үйлер құрылысы.

2017 жылы  жалпы алаңы 27,0 мың шаршы метрді құрайтын екі 9 қабатты тұрғын үйлер немесе 566 пәтер құрылысы басталды. Қазіргі таңда құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Нысанды пайдалануға  енгізу мерзімі 2018 жылдың 2 тоқсаны. Қаржыландыру «КИК» АҚ қаражатының есебінен жүзеге асырылады.

Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына арналған жалдамалы тұрғын үйлер құрылысы.

2017 жылы облыстың Алға, Қарғалы және Мұғалжар аудандарында жалпы алаңы 23,4 мың шаршы метрді құрайтын сатып алу құқығынсыз 5 қабатты 60 пәтерлі бес жалдамалы тұрғын үйлер құрылысына  республикалық бюджеттен 1,5 млрд.теңге көлеміндегі қаражаттар бөлінді. Жылдың қорытындысы бойынша қаражаттар толығымен игерілді. Есепті кезең ішінде жалпы ауданы 14,0 мың шаршы метрді немесе 180 пәтерді құрайтын Алға және Мұғалжар ауданында үш тұрғын үй пайдалануға берілді, екі нысан 2018 жылға ауыспалы болып табылады.

«Бәйтерек Девелопмент» АҚ  бағыты бойынша жалдамалы тұрғын үйлер құрылысы.

Аталған бағыт бойынша Батыс-2 шағын ауданында жалпы алаңы 13,6 шаршы метрді құрайтын 10 қабатты 3 кіреберісті 180 пәтерлі тұрғын үй құрылысы жүргізілді. Нысан 2017 жылдың тамыз айында пайдалануға енгізілген. Қаржыландыру «Бәйтерек Девелопмент» АҚ қаражаты арқылы жүзеге асырылды.

Коммерциялық тұрғын үйлер.

Есептік кезең бойынша 250,1 мың шаршы метр тұрғын үйлер пайдалануға беріліп, 2014 отбасын жайлы баспанамен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді (олар Ақтөбе қаласының Батыс-2 т/массивіндегі коммерциялық тұрғын үйлер).

Жеке тұрғын үйлер құрылысы.

2017 жылға арналған жеке тұрғын үйлерді пайдалануға беру жоспары – 305,0  мың шаршы метрді құрады. 2017  жылдың  қорытындысы бойынша  жалпы алаңы 308,7  мың шаршы метрді құрайтын жеке тұрғын үйлер немесе 1879  пәтер пайдалануға енгізілді.

Есепті кезең ішінде тұрғын үй аудандарында инженерлік желілер құрылысына 7,4 млрд.теңге көлеміндегі қаражат бөлініп, игерілген және жалпы ұзындығы 767,2 км инженерлік желілер тартылған.