*Тезисы к заседанию* *Комитета Мажилиса*

*по социально-культурному развитию*

*О ходе реализации Национального*

*проекта «Комфортная школа»*

*9 июня 2023 года, 00.00ч.*

**Уважаемый Асхат Канатович!**

**Уважаемые депутаты, коллеги!**

**СЛАЙД**

Сегодняшние темпы развития школьной инфраструктуры не поспевают покрывать дефицит ученических мест, возникший в связи с ростом урбанизации и миграционных процессов, а также рождаемости в стране в последнее десятилетие.

***Справочно:*** *За 10 лет количество школьников увеличилось на* ***1 млн.*** *и на сегодняшний день достигло* ***3,7 млн****.*

Как вам известно, в последние годы школы испытывают большую нагрузку. Основными факторами роста дефицита являются рождаемость, миграция населения и износ зданий школ.

***Справочно:*** *На сегодняшний день дефицит составляет 270 тыс. ученических мест. При отсутствии решений, по прогнозным данным к 2026 году данный показатель вырастет до 1 млн. (с учетом демографических и миграционных процессов). По итогам текущего учебного года в стране насчитывается 143 трехсменных, 65 аварийных школ, а также имеются саманные школы (231) и школы, которые идут на износ (177).*

Для системного решения озвученных проблем принят Национальный проект «Комфортная школа».

Основной **целью Национального проекта** является ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения, а также снижение дефицита ученических мест в организациях среднего образования по всей стране.

В рамках реализации Национального проекта до 2026 года планируется ввести в эксплуатацию **около 800 тысяч новых учебных мест** в городах и сельских населенных пунктах, которые будут отвечать современным требованиям.

**СЛАЙД**

В Национальном проекте предусмотрено 3 механизма ввода новых школ:

1) Реализация через целевое строительство;

2) Путем закупа в виде «товара»;

3) В рамках строительство через ГЧП.

**СЛАЙД**

При разработке Национального проекта учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ.

Отличительной чертой Национального проекта является строительство и сдача школ **«под ключ»**, то есть построенные школы будут полностью оснащены необходимым оборудованием и кабинетами для учебного процесса.

Строящиеся школы будут обеспечены современным оборудованием, мебелью, интернетом, необходимыми для создания комфортных условий для учащихся и педагогов при организации учебного процесса.

**СЛАЙД**

Особенности оснащения комфортной школы отображены на слайде. Если у вас будут вопросы, можем обсудить их более подробно.

1. *школы будут обеспечены полным комплектом мебели, для учащихся будут предусмотрены индивидуальные шкафчики, мобильные парты-трансформеры;*
2. *современный эстетически привлекательный внешний вид школьного пространства (внутреннее оформление) с учетом национального стиля;*
3. *каждая школа будет оснащена современными предметными кабинетами, интерактивными устройствами, каждая кабинет будет оснащен как минимум одним компьютером, TOUCH/LED экраном, будет обеспечено скоростное подключение к Интернету;*
4. *для учебного процесса предусмотрены лаборатории, кабинеты Интеллектум, STEM-лаборатории;*
5. *для организации трудового обучения, а также развития творческого потенциала обучающихся предусмотрены универсальные мастерские и студии, кабинеты для начального профессионального образования (швея, кулинар, IT, плотник и другое) с соответствующим оборудованием;*
6. *для проведения учебно-воспитательных мероприятий предусмотрен универсальный актовый зал с возможностью трансформации, а также библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медиатекой, электронной библиотекой, коворкинг зоной для чтения и досуга на каждом этаже;*
7. *в школах будут созданы специальные условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями;*
8. *оборудованные рабочие зоны для педагогов, расположенные в учительских, рекреациях, библиотеках и иных локациях.*

Хотелось бы отметить, что при строительстве школ, а также их оснащении мебелью и оборудованием, **приоритетно рассматривается участие отечественных товаропроизводителей.**

**СЛАЙД**

Учитывая важность и масштабность Национального проекта, Постановлением Правительства **закреплена ответственность** за его реализацию, которая возложена на **министерства Национальной экономики, Финансов, Индустрии и инфраструктурного развития, Высшего образования и науки, Цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Фонд «Самрук-Казына», НПП «Атамекен», а также на акиматы 20 областей и городов республиканского значения.**

При этом подключение школ к сетям инженерных коммуникаций возложено на акиматы.

**СЛАЙД**

Сопровождение реализации Национального проекта осуществляется **через проектное управление**. Это позволяет **совместно рассматривать** все вопросы и **оперативно их решать.**

При Министерстве создан Проектный офис, в работе которого участвуют все ответственные органы и организации.

В целом, **в качественной реализации Национального проекта** по своим направлениям участвует около **30 заинтересованных сторон.**

На период строительства объектов функционирует **информационная система для мониторинга** хода строительства, **интерактивная карта с функцией видеотрансляции и фотоотчетов строительных площадок** для широкого круга пользователей.

**Министерство** осуществляет **мониторинг за реализацией** Национального проекта и **координирует работу ответственных государственных органов.**

Хотел бы остановиться на ходе реализации Национального проекта.

Будут построены школы с проектной мощностью **300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 ученических мест,** проектирование которых осуществлено с учетом климатических особенностей регионов.

В качестве **дирекции по целевому строительству объектов образования определено АО «Samruk-Kazyna Construction».**

До конца 2023 года запланировано начало строительства **226 школ, в т.ч.:**

*- путем строительства через Дирекцию -* ***217 школ****;*

*- путем закупа в виде товара в г.г. Астана и Алматы – 9 зданий школ.*

7 марта т.г. **АО** **«Samruk-Kazyna Construction»** объявлено **20** конкурсов *(17 областей и 3 города республиканского значения),* состоящих из **185 лотов**, по закупу комплексных работ по проектированию и строительству «под ключ».

*(Заявки от потенциальных подрядчиков принимались в электронном виде на онлайн-платформе skcn.qaz.network. В состав конкурсной комиссии вошли 10 наблюдателей из числа представителей НПП «Атамекен», общественных советов МП РК и АО «Самрук-Казына», а также местных исполнительных органов (г. Астана, Карагандинская и Акмолинская области).*

На сегодняшний день Дирекцией завершен первый этап конкурса по закупу комплексных работ.

По итогам конкурсных процедур состоялись 118 *(заключаются договора),* не состоялись 67 *(повторный конкурс)*, еще по 32 школам конкурс будет объявлен в ближайшее время.

В настоящее время Министерство ведет координацию работы Дирекции совместно с акиматами по определению земельных участков для переноса месторасположения строительства 45-ти школ с неподходящими конфигурацией и размерам ранее представленных земельных участков.

Учитывая вышеизложенное, Министерством разработан и вносится в Правительство РК проект Постановления о внесении изменений и дополнений в Национальный проект «Комфортная школа» в части:

*- внесения изменений в перечень строящихся школ по изменению местоположения, в т.ч. изменения сроков начала и завершения строительства школ;*

*- изменения механизма ввода новых ученических мест (перевод со строительства на закуп как товар);*

*- рассмотрения мер по поддержке отечественных товаропроизводителей;*

*- предоставления технических условий для подключения/ прокладки кабеля в телефонной канализации сетей телекоммуникаций на безвозмездной основе;*

*- поправок редакционного характера.*

**Уважаемые депутаты!**

Помимо проекта «Комфортной школа», ввод новых ученических мест также осуществляется путем строительства за счет трансфертов общего характера, Фонда поддержки инфраструктуры образования и частных инвестиций.

Кроме того, до 2026 года реализуется проект по **модернизации 5 тысяч школ** в селах, малых городах и районных центрах.

*(За последние два года модернизировано более* ***2000 школ****. Сегодня в модернизации нуждаются более 3000 школ в селах, малых городах и районных центрах).*

В течение ближайших 3 лет будет модернизировано 3000 школ, предусматривающее оснащение школьных столовых и библиотек, обнволение ​​мебели, усиление мер безопасности, проведение текущего и капитального ремонта за счет средств местного бюджета.

Также до 2029 года за счет местного бюджета планируется открытие 7000 современных кабинетов по робототехнике, химии, биологии, физики и STEM.

Все эти проекты, без сомнений, поднимут качество образовательной инфраструктуры на новый уровень.

**Доклад завершен. Спасибо за внимание!**